医疗平台功能开发合同

合同编号：【20250901】

甲方（委托方）：四川寒珑科技有限公司 
联系人：陈祥麟
地址：四川省成都市武侯区高攀路26号-1
电话：13398250997

乙方1（服务方）：
姓名：

身份证号：

电话：

银行卡号：

开户行：

乙方2（服务方）：
姓名：

身份证号：

电话：

银行卡号：

开户行：

鉴于甲方有意委托乙方开发医疗平台相关功能，乙方愿意提供上述服务，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条 合作内容与需求范围
1.1 乙方同意向甲方提供【AI心理医生诊疗系统】特定功能模块的开发服务，具体功能需求、技术规范及验收标准详见附件一《功能需求说明书》及附件二《验收测试用例与标准》。该等附件经双方签字确认后，与本合同具有同等法律效力。
1.2 核心开发模块包括：（1）干预管理板块；（2）健康宣教板块；（3）心理咨询板块；（4）咨询师端（PC）板块。各模块详细功能点、业务流程及性能要求以附件一和附件二为准。

第二条 合同价款及支付方式
2.1 本合同总价款为人民币壹万元整（¥10,000.00），此价格为固定总价，包含乙方为完成本合同项下工作所需的所有人工、设备、软件、税费等一切费用。
2.2 支付方式与节点：
(a) 第一笔：项目启动后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币叁仟元整（¥3,000.00），作为项目启动款及核心功能开发。
(b) 第二笔：项目全部开发完毕，通过最终验收并正式上线后【15】个工作日内，支付合同总价款的70%，即人民币柒仟元整（¥7,000.00）。

第三条 交付与验收
3.1 交付期限：乙方应于本合同生效后【30】个工作日内，完成全部开发、内部测试工作，并将符合验收标准的产品交付至甲方指定的测试环境。
3.2 验收标准：以本合同附件一《功能需求说明书》及附件二《验收测试用例与标准》为基准。验收应包括但不限于：功能完整性、正确性、数据一致性、性能指标（如页面响应时间、并发处理能力）、安全性、浏览器及终端兼容性等。
3.3 验收流程：
(1) 初验（功能验收）： 乙方交付后，甲方应在【10】个工作日内依据附件二组织测试并出具书面《初验报告》。如功能存在缺陷，甲方应出具书面《整改意见清单》，乙方应在收到清单后【5】个工作日内完成修改并重新提交验收。
(2) 终验（上线验收）： 初验通过后，乙方应将系统部署至生产环境。甲方在系统上线稳定运行【7】日后进行终验，并出具《最终验收合格报告》。
(3) 因甲方原因，逾期未进行验收或未提供验收条件的，视为验收合格；但因系统存在重大缺陷无法正常使用的除外。

第四条 双方权利与义务
4.1 甲方权利义务：
(a) 按约定向乙方提供项目所需的背景资料、业务信息及必要的协助，并对所提供的资料真实性负责。
(b) 按合同约定及时履行评审、测试和验收义务，并及时支付款项。
(c) 如需求发生变更，应提前与乙方协商一致，并签署书面补充协议，约定工期和费用调整方案。
4.2 乙方权利义务：
(a) 按合同约定及附件要求，按时、按质、按量完成开发工作，确保交付成果符合约定的标准和规范。
(b) 指派一名专业的项目经理作为唯一对接接口人，负责项目沟通，每周向甲方提交书面项目进度报告。
(c) 对开发过程中知悉的甲方商业秘密、患者数据、技术信息等所有未公开信息负有严格的保密义务。
(d) 未经甲方书面同意，不得将本项目的全部或核心部分分包或转包给任何第三方。
(e) 提供自项目最终验收合格之日起【6】个月的免费质量保证期，负责修复此期间内出现的任何缺陷和故障（不包括因甲方环境变更或新需求导致的问题）。

第五条 知识产权与保密
5.1 本合同项下乙方交付的所有工作成果（包括但不限于源代码、目标代码、技术文档、设计文件、数据库结构、接口协议等）的所有知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权）自交付之日起归甲方独家所有。乙方应签署所有必要的文件以便甲方申请相关权利。
5.2 乙方承诺其交付成果均为原创或已取得合法授权，不侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如有第三方主张侵权，乙方应负责解决（包括但不限于应诉、调解、和解）并承担由此产生的全部法律责任及费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
5.3 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营信息、数据等保密信息予以严格保密。未经信息所有方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本合同以外的目的。本保密义务在合同有效期内及终止后持续有效，直至相关信息进入公有领域。

第六条 违约责任
6.1 甲方违约责任：
(a) 甲方无正当理由逾期付款，每逾期一日，应按逾期金额的万分之三（0.03%） 向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停履行合同，并要求甲方支付合同总价10%的违约金。
(b) 甲方无正当理由单方面终止合同，应向乙方支付已完成并经确认的工作量的相应款项，并支付合同总价10%的违约金。
6.2 乙方违约责任：
(a) 乙方逾期交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总价万分之三（0.03%） 的违约金。逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价10%的违约金。
(b) 乙方交付成果经验收或经两次整改后，仍存在重大缺陷，未能达到合同及附件约定的主要功能和性能标准（以附件二为准），视为根本性违约，甲方有权解除合同，乙方需返还所有已收款，并支付合同总价15%的违约金。
(c) 乙方违反保密义务或知识产权保证义务，应向甲方支付合同总价20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的全部直接和间接损失。

第七条 合同变更、解除与终止
7.1 对本合同的任何修改或补充，须经双方协商一致，并签署书面补充协议方为有效。
7.2 发生不可抗力事件，致使一方不能履行合同义务的，受影响方应及时通知对方，双方可协商解除合同或延期履行。
7.3 一方发生其他严重违约行为，经守约方书面通知后在合理期限内仍未改正的，守约方有权单方解除本合同。

第八条 争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他
9.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。
9.2 附件为本合同不可分割的一部分：
* 附件：《功能需求说明书及验收标准》

（以下无正文）

甲方（盖章）：四川寒珑科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：____年__月__日

乙方（签字）：

日期：____年__月__日

* 附件一：《功能需求说明书》

- 干预管理板块

  - 访谈评估：

    - 支持访谈评估记录模版的引用和调整（后台可配置）

    - 支持后台导入访谈用户名单（如Excel导入）和新增单个用户

    - 可以下载访谈评估所需资料模板（如Excel模板）

    - 支持多次访谈记录的录入，并可以修改未结束的访谈记录，支持手动结束访谈

    - 支持等级评定和制定后续计划

    - 支持对用户进行转介

  - 负面事件：

    - 可以记录和查看负面事件详情

    - 支持删除负面事件记录（软删除，不真实删除）

  - 转介管理：

    - 支持创建转介单位、查看详情、删除转介单位

  - 转介单位：

    - 可查看所有转介历史记录，包括学生所属学校/年级/班级、转介单位、原因、日期等信息

- 健康宣教板块

  - 栏目管理：支持栏目的增删改查

  - 宣教管理：支持宣教资讯的增删改查，支持视频、图文等形式。

  - 通知管理：支持通知的增删改查、发布和关闭

  - banner管理：支持banner轮播图的增删改，支持多张图片

- 心理咨询板块

  - 咨询统计：可以查看咨询订单的详细信息（包括预约人姓名、服务类型、咨询关键字、预约时间、咨询状态等）

  - 咨询师管理：支持咨询师信息的增删改查

  - 排班管理：支持为咨询师进行排班和停诊安排

- 咨询师端（PC）

  - 数据看板：显示今日咨询交易情况、月、年咨询量统计（包含预约趋势、咨询类别占比、性别占比、年龄占比）等图表

  - 咨询列表：支持查看不同状态的咨询列表（待接单、咨询中、已结束、已拒绝）

  - 排班管理：支持批量排班和停诊安排

  - 我的评论：可以查看客户对自己的评论

  - 个人中心：支持修改个人信息和服务类型配置

- 预留小程序对接接口

  - 需要为小程序提供必要的API接口，确保小程序能够正常调用后端服务（如果后期我们需要做小程序端，需配合我们对接）。

*附件二：《验收测试用例与标准》

## 1. 干预管理板块验收标准

### 1.1 访谈评估功能

- 模板引用：支持选择并引用预设访谈评估记录模板

- 模板定制：支持根据用户需求调整访谈记录模板格式和字段

- 数据导入：支持后台批量导入访谈用户（学生）名单（Excel/CSV格式）

- 单个添加：支持手动新增单个访谈用户（学生）信息

- 模板下载：提供访谈评估所需资料模板下载功能

- 多次记录：支持为同一用户录入多次访谈记录

- 记录修改：支持修改未结束的访谈记录信息

- 手动结束：支持手动标记访谈记录为结束状态

- 等级评定：支持根据访谈情况选择或输入等级评定

- 计划制定：支持制定并保存后续干预计划

- 转介功能：支持将用户（学生）转介到其他部门或专业机构

### 1.2 负面事件管理

- 事件记录：支持记录学生的负面事件详细信息

- 详情查看：支持查看负面事件的完整记录和相关信息

- 删除功能：支持删除负面事件记录（需有权限控制和确认提示）

### 1.3 转介管理

- 创建转介单位：支持创建新的转介单位并填写相关信息

- 详情查看：支持查看转介单位的完整信息

- 删除功能：支持删除已创建的转介单位（需有权限控制）

### 1.4 转介单位历史

- 历史查看：可查看所有转介历史记录

- 信息完整：记录包含学生所属学校/年级/班级、转介单位、原因、日期等信息

- 筛选功能：支持按时间、学校、转介单位等条件筛选历史记录

## 2. 健康宣教板块验收标准

### 2.1 栏目管理

- 新增栏目：支持新增宣教内容栏目

- 修改栏目：支持修改现有栏目的名称、顺序等属性

- 删除栏目：支持删除栏目（需处理关联内容）

### 2.2 宣教管理

- 内容添加：支持添加宣教资讯，包括标题、内容、封面图等

- 内容编辑：支持修改已发布的宣教内容

- 内容删除：支持删除宣教内容

- 内容查询：支持按条件搜索和筛选宣教内容

- 多媒体支持：支持视频、图文等多种形式内容

- 小程序同步：宣教内容能同步展示在小程序端

### 2.3 通知管理

- 新增通知：支持创建新的通知内容

- 修改通知：支持编辑通知内容

- 发布通知：支持将通知发布到小程序端

- 关闭通知：支持关闭已发布的通知

### 2.4 Banner管理

- 新增Banner：支持添加新的Banner轮播图

- 修改Banner：支持编辑Banner信息和图片

- 删除Banner：支持删除Banner

- 多图支持：支持为Banner添加多张轮播图

- 排序功能：支持调整Banner的显示顺序

## 3. 心理咨询板块验收标准

### 3.1 咨询统计

- 订单查看：可查看心理咨询订单详情

- 信息完整：包含预约人姓名、服务类型、咨询关键字、预约时间、咨询状态等信息

- 筛选功能：支持按时间、状态、咨询师等条件筛选订单

### 3.2 咨询师管理

- 新增咨询师：支持添加新的咨询师信息

- 信息修改：支持编辑咨询师信息

- 信息查看：支持查看咨询师详细信息

- 查询功能：支持按条件搜索咨询师

### 3.3 排班管理

- 排班设置：支持为心理咨询师设置排班

- 停诊安排：支持设置咨询师的停诊时间

- 冲突检测：排班时能检测时间冲突并提示

## 4. 咨询师端（PC）验收标准

### 4.1 数据看板

- 今日交易：显示今日咨询交易情况（数量、金额等）

- 年咨询量：显示年度咨询量统计图表

- 时段趋势：显示不同时段用户预约量趋势图

- 类别占比：以图表形式展示咨询类别占比

- 性别占比：显示咨询用户性别占比图表

- 年龄占比：显示咨询用户年龄分布图表

### 4.2 咨询列表

- 待接单列表：显示待接单的咨询请求及基本信息

- 咨询中列表：显示正在进行中的咨询列表

- 已结束列表：显示已完成的咨询记录

- 已拒绝列表：显示已拒绝的咨询请求及原因

### 4.3 排班管理

- 批量排班：支持批量设置咨询师排班

- 停诊安排：支持添加停诊安排并自动通知受影响用户

### 4.4 我的评论

- 评论查看：支持查看客户对自己的评论记录

- 评论筛选：支持按时间、评分等条件筛选评论

### 4.5 个人中心

- 基本信息：支持修改个人基本信息

- 服务配置：支持修改服务类型和配置

5. 小程序对接接口验收标准

5.1 接口规范

- RESTful API：提供符合RESTful规范的API接口

- 身份认证：提供安全的身份认证机制（JWT/OAuth等）

- 数据格式：接口数据格式统一（JSON）

- 文档完整：提供完整的API接口文档

5.2 核心接口

- 用户接口：用户登录、注册、信息获取等接口

- 咨询接口：咨询预约、取消、查询等接口

- 内容接口：宣教内容获取、栏目列表等接口

- 通知接口：通知消息推送和获取接口

5.3 性能要求

- 响应时间：API接口平均响应时间小于500ms

- 并发支持：支持至少1000并发用户访问

- 错误处理：提供清晰的错误码和错误信息

6. 非功能性验收标准

6.1 性能要求

- 页面加载：主要页面加载时间不超过3秒

- 操作响应：用户操作响应时间不超过1秒

6.2 安全性

- 权限控制：不同角色用户有明确的权限划分

- 数据加密：敏感数据传输和存储加密

- 防注入攻击：有效防范SQL注入、XSS等常见攻击

6.3 兼容性

- 浏览器兼容：支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge、IE10）

- 移动端适配：管理后台在移动端有基本可用的显示效果

6.4 可用性

- 操作流畅：用户操作流程自然流畅

- 提示明确：系统提示信息清晰明确

- 错误处理：有友好的错误提示和恢复机制

7. 交付物要求

- 源代码：完整且注释清晰的源代码

- 数据库设计：数据库设计文档和ER图

- API文档：完整的API接口文档

- 部署文档：系统部署和配置文档

- 用户手册：最终用户操作手册

- 测试报告：完整的系统测试报告